**ДОГОВОР** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Астрахань | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года |

с

**Общество с ограниченной ответственностью** **«Каспийская нефтяная компания»**, далее именуемое «**Заказчик»,** в лицегенерального директора Левинтаса Александра Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** далее именуемое «**Исполнитель»,** в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий договор на условиях тендерной документации Заказчика и тендерного предложения Исполнителя настоящий договор (далее – «**Договор**») о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря (далее **–** «Работы») в соответствии с требованиями и условиями Договора, и передать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.
   2. Содержание Работ, объемы Работ, содержание этапов выполнения Работ, технические, методические и иные требования Заказчика к порядку выполнения Работ и их результатам установлены в Техническом задании на проведение работ по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря**,** являющемся Приложением № 1 к Договору (далее – «**Техническое задание**»). Требования Технического задания являются обязательными для Исполнителя при выполнении Работ по Договору.
   3. Описание этапов выполнения Работ (далее – «**Этапы Работ**») и их сроки установлены в Календарном плане, являющемся Приложением № 2 к Договору (далее– «**Календарный план**»).
   4. В случае необходимости выполнения Исполнителем дополнительных работ, не указанных в Договоре, объем, содержание, сроки и стоимость таких работ определяются в дополнительных соглашениях Сторон к Договору.
   5. Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Исполнителя имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования тендерной документации Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
   1. Общая стоимость Работ по Договору в соответствии с прилагаемым Расчетом стоимости (Приложение № 4 к Договору) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС по ставке 18% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Стоимость отдельных Этапов Работ устанавливается в Календарном плане.
   2. Общая стоимость Работ по Договору, а также стоимость отдельных Этапов Работ являются фиксированными, не подлежат изменению в течение всего срока действия Договора и включают всё причитающееся Исполнителю вознаграждение и все расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по Договору.
3. Порядок ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   1. В ходе выполнения Работ по Договору Стороны обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации к порядку выполнения Работ и к их результатам, в том числе, требования обязательных норм, правил и стандартов.
   2. Сроки выполнения Работ. Исполнитель не вправе приступать к выполнению Работ по отдельным Этапам Работ ранее срока, предусмотренного Календарным планом, если иное не согласовано с Заказчиком в письменной форме. Исполнитель обязуется до даты начала выполнения Работ по соответствующим Этапам Работ:

не нести каких-либо расходов или затрат, связанных с выполнением им Работ или исполнением любых иных своих обязательств, предусмотренных соответствующими Этапами Работ; и

- не заключать каких-либо соглашений с третьими лицами или иным образом не принимать на себя каких-либо обязательств для целей выполнения им Работ или исполнения иных своих обязательств по Договору кроме как с предварительного письменного согласия Заказчика (в выдаче которого Заказчик вправе отказать по своему усмотрению).

В случае досрочного выполнения Работ, Исполнитель вправе предъявить их Заказчику, а Заказчик вправе принять и оплатить Работы, выполненные досрочно, в порядке и по цене, определенной Договором.

* 1. Обязанности Исполнителя. Исполнитель обязуется:
     1. качественно выполнить Работы в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора, в установленный Календарным планом срок;
     2. соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, отступление от которых допускается только с письменного согласия Заказчика;
     3. согласовывать с Заказчиком все отступления от Технического задания, которые могут возникнуть в ходе выполнения Исполнителем Работ;
     4. по требованию Заказчика устранять выявленные недостатки результатов Работ;
     5. если Заказчик указывает Исполнителю способы выполнения Работ, выполнять Работы указанными Заказчиком способами;
     6. передавать Заказчику результаты выполненных Работ на основании Актов сдачи-приемки Работ, совершенных по форме, установленной в Приложении № 3 к Договору;
     7. незамедлительно информировать Заказчика посредством направления Заказчику письменного уведомления о следующих обстоятельствах:

непригодности или недоброкачественности имущества, предоставленного Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ по Договору;

о возможных ошибках в Техническом задании, в том числе, о несоответствии положений Технического задания положениям Договора;

о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в Техническом задании;

о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способах выполнения Работ;

об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты Работ или о нецелесообразности продолжения выполнения Работ;

* + 1. получить и поддерживать в силе в течение срока действия Договора любые лицензии, разрешения, согласования, экспертизы и иную документацию, необходимые для выполнения Работ по Договору;
    2. обеспечить защиту, сохранность, конфиденциальность и возврат по окончании Работ Конфиденциальной информации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора;
    3. по требованию Заказчика предоставлять промежуточные результаты Работ в любой период выполнения Работ по настоящему Договору;
    4. вести соответствующую учетную и отчетную документацию в отношении Работ по Договору и в случае необходимости по запросу Заказчика предоставлять ее в любое разумное время в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания его срока действия;
    5. представлять все необходимые документы, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, вместе с сопроводительным письмом, скрепленным печатью Исполнителя и подписанным с его стороны уполномоченным лицом;
    6. в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика возвратить Заказчику информацию, переданную Исполнителю в соответствии с пунктом 3.4.1. Договора;
    7. обеспечить выполнение Работ обученным, компетентным, квалифицированным и опытным персоналом, в соответствии с принятыми российскими стандартами по соответствующим специальностям и профессиям, соответствует требованиям в отношении персонала, установленным Техническим заданием, и прошел необходимое обучение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обеспечить свой персонал, необходимой экипировкой, оборудованием, материалами и документами. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения Работ Персонал из числа специалистов, резюме которых были согласованы Заказчиком (в том числе на этапе выбора контрагента). В случае необходимости замены согласованного персонала Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения такой необходимости направить Заказчику на согласование резюме кандидатов для замены.
    8. В ходе выполнения Работ обеспечить соблюдение своими специалистами требований природоохранного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; в случае нахождения на объекте Заказчика, соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика.
  1. Обязанности Заказчика. Заказчик обязуется:
     1. предоставить Исполнителю имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию, которая необходима Исполнителю для выполнения Работ по Договору, и перечень которой согласован Сторонами. Информация, предоставляемая Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим пунктом 3.4.1., предоставляется в том виде и такого содержания, в которых она имеется у Заказчика. Заказчик не гарантирует Исполнителю ее точности и достоверности и не несет перед Исполнителем ответственности за убытки Исполнителя, вызванные недостоверностью такой информации;
     2. принимать результаты Работ на основании Актов сдачи-приемки Работ, совершенных по форме, установленной в Приложении № 3, в порядке и в сроки, установленные Договором;
     3. оплачивать выполненные Работы в порядке и сроки, установленные Договором.
     4. в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.3.7 Договора, Заказчик обязан направить Исполнителю указания о действиях Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Исполнителя.
  2. Контроль за ходом выполнения Работ.

3.5.1. Заказчик вправе на всех этапах Работ проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ, контролировать порядок выполнения Исполнителем Работ, соблюдение сроков выполнения Работ, в том числе, получать промежуточные результаты Работ.

3.5.2. В случае получения Исполнителем уведомления Заказчика о нарушении Исполнителем условий настоящего Договора Исполнитель обязуется незамедлительно предпринять необходимые и достаточные меры для устранения и последующего недопущения выявленных нарушений.

3.5.3. Любые проверки или инспекции, проводимые Заказчиком (в том числе, подписание представителями Заказчика документации, относящейся к таким проверкам или инспекциям Работ) не должны толковаться как гарантия оплаты какой-либо части Работ или освобождение Исполнителя от его обязательств по Договору.

* 1. Субисполнители. **Данный пункт подлежит изменению в случае, если известно о привлечении субисполнителя до заключения договора.**
     1. Если иное не согласовано с Заказчиком в порядке, описанном в настоящем пункте 3.6., Исполнитель обязуется выполнить Работы лично.
     2. В случае возникновения необходимости привлечения к выполнению Работ субисполнителей Исполнитель обязан до начала выполнения Работ согласовывать с Заказчиком в письменной форме кандидатуры всех субисполнителей, а также объем Работ, выполнение которого Исполнитель намерен поручить субисполнителю. Для согласования субисполнителя Исполнитель направляет Заказчику заверенную Исполнителем письменную информацию о планируемом к привлечению субисполнителе в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», которая должна включать, среди прочего, следующие сведения:

наименование субисполнителя и фирменное наименование субисполнителя (при наличии);

место нахождения субисполнителя;

ИНН субисполнителя;

информацию о принадлежности субисполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства;

сведения о разрешениях (в том числе, лицензиях, допусках, согласованиях, экспертизах), предоставляющих субисполнителю право выполнения Работ, для выполнения которых предполагается привлечение данной организации, с приложением копий разрешительной документации;

сведения об опыте работы субисполнителя по проектам, аналогичным проекту, реализуемому по Договору;

данные о наличии у субисполнителя материально-технических ресурсов и квалифицированного персонала, необходимых для выполнения Работ;

объем Работ, выполнение которого Исполнитель намерен поручить субисполнителю;

иные сведения, которые, по мнению Исполнителя, имеют значение для рассмотрения кандидатуры субисполнителя.

В случае если привлекаемые субисполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Исполнителю декларацию о соответствии привлекаемого субисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, установленной Заказчиком.

Заказчик вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для выполнения полного анализа и оценки приемлемости кандидатуры привлекаемого Исполнителем субисполнителя.

В течение 5 (пяти) рабочих дней (если Договором не установлен иной срок) с момента получения от Исполнителя полной информации о планируемом к привлечению субисполнителе Заказчик обязан либо согласовать представленную кандидатуру, либо направить Исполнителю отказ от предложенной кандидатуры субисполнителя. В случае отказа Заказчика от согласования предложенной Исполнителем кандидатуры субисполнителя, Исполнитель вправе либо представить на рассмотрение Заказчика альтернативную кандидатуру субисполнителя, либо оказать соответствующие Работы своими силами.

* + 1. Исполнитель гарантирует наличие у субисполнителей, привлеченных Исполнителем для выполнения Работ по Договору, всех разрешений, лицензий, согласований и иной разрешительной документации, необходимых для выполнения Работ по Договору.
    2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику заверенные Исполнителем копии договоров, заключенных Исполнителем с субисполнителями, а также копии любых дополнительных соглашений к ним в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения каждого такого договора (дополнительного соглашения) и в любом случае до начала выполнения субисполнителем Работ. В случае если Исполнитель не заключил договор на выполнение Работ с субисполнителем, либо не представил Заказчику копию такого договора, субисполнитель не вправе выполнять Работы и Исполнитель не вправе привлекать такого субисполнителя для выполнения Работ.
    3. В случае наличия у Заказчика замечаний к договорам, заключенным Исполнителем с субисполнителями, либо к любым дополнительным соглашениям Исполнитель по требованию Заказчика обязан либо (i) обеспечить внесение в такие договоры изменений, требуемых Заказчиком, либо (ii) выполнить соответствующие Работы самостоятельно без привлечения субисполнителя.
    4. Отсутствие замечаний Заказчика в отношении привлечения Исполнителем субисполнителей на условиях, нарушающих требования Договора, в том числе после предоставления копии договора, заключенного Исполнителем и субисполнителем, из которой очевидно следует факт такого нарушения (или его возможность), не означает согласие Заказчика с такими нарушениями и не освобождает Исполнителя от обязанности по соблюдению указанных требований Договора.
    5. Исполнитель несет полную ответственность за действия субисполнителей, привлеченных Исполнителем к выполнению Работ по Договору, соблюдение субисполнителями условий Договора, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителями. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за выполнение Работ.
    6. Требования к порядку выполнения Работ, предусмотренные Договором, а также иные обязательства Исполнителя по Договору являются обязательными для субисполнителей, и Исполнитель обязан включить в заключаемые с субисполнителями договоры условия, аналогичные условиям Договора, и осуществлять контроль их исполнения. В частности, Исполнитель обязан включать в заключаемые с субисполнителями договоры условия о соблюдении субисполнителями требований к защите и сохранению конфиденциальности Конфиденциальной информации, переданной субисполителям в целях выполнения Работ, а также запрет на передачу такой информации третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
    7. Исполнитель обязуется по запросам Заказчика предоставлять Заказчику список всех субисполнителей, привлеченных Исполнителем к выполнению Работ, а также информацию об оплате Работ, выполненных субисполнителями по Договору.
    8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем вследствие действий или бездействия субисполнителей, а также в случаях, когда действия субисполнителей, по мнению Заказчика, угрожают качеству выполнения Работ, Исполнитель обязуется по требованию Заказчика произвести замену таких субисполнителей за собственный счет.
    9. Во всех случаях, когда Исполнитель обязан осуществить замену субисполнителя, либо отказаться от исполнения договора с субисполнителем, либо не вправе выполнять Работы с привлечением субисполнителя в силу положений Договора, в том числе по указанию Заказчика, (далее все такие случаи – «**Отказ от субисполнителя**») Исполнитель обязуется самостоятельно нести расходы, затраты, убытки и/или обязательства по уплате каких-либо сумм в отношении таких субисполнителей в связи с Отказом от субисполнителя и не вправе требовать возмещения Заказчиком убытков либо уплаты любых иных сумм в связи с Отказом от субисполнителя. В дополнение к вышеизложенному Исполнитель обязуется обеспечить включение в договоры с субисполнителями условий, исключающих какие-либо выплаты субисполнителям в случае Отказа от субисполнителя, за исключением условий прямо противоречащих требованиям применимого законодательства. Стороны соглашаются, что любое согласие Заказчика на привлечение Исполнителем субисполнителей основано на обязательствах Исполнителя, изложенных в настоящем пункте 3.6.11., и в случае их нарушения Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, вызванные таким нарушением обязательств.
  1. Соблюдение локальных нормативных документов.
     1. Исполнитель обязуется соблюдать все требования локальных нормативных документов Заказчика, в случае их получения от Заказчика, а также обеспечить их соблюдение субисполнителямими, в случае их привлечения для выполнения Работ.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ Работ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   1. Предъявление к приемке выполненных Исполнителем Работ.
      1. В течение 5 (пяти) календарных дней после завершения выполнения Работ, но не позднее последнего числа месяца, в котором в Календарном плане предусмотрено окончание срока выполнения Работ, Исполнитель предъявляет к приемке Работы, выполненные Исполнителем, посредством передачи Заказчику следующих документов:

2 (двух) экземпляров подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки Работ в отношении Работ, выполненных Исполнителем, с приложением к нему документов, указанных в Техническом задании и Договоре;

счета на оплату Работ, выполненных Исполнителем; и

*счета-фактуры в отношении Работ, выполненных Исполнителем в рамках соответствующего Этапа Работ. В случае если Исполнитель освобожден от уплаты НДС - Счет –фактура Исполнителем не выставляется.*

Счет *и счет-фактура* предоставляются Заказчику на основании подписанного без замечаний акта сдачи-приемки Работ в течение 5-ти дней с даты подписания акта сдачи-приемки Работ Сторонами.

Стороны вправе согласовать процедуру направления Исполнителем предварительного пакета документов Заказчику для согласования его оформления в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

* + 1. *Акт сдачи-приемки Работ*. Акт сдачи-приемки Работ должен быть совершен Исполнителем по форме, установленной в Приложении № 3 к Договору (далее – «**Акт сдачи-приемки Работ**»). Перечень технической документации, отчетных материалов и иных результатов Работ, подлежащих оформлению и передаче Исполнителем Заказчику после завершения выполнения Исполнителем Работ, определен в Техническом задании и Календарном плане.
    2. *Счет и счет-фактура*. Счета *и счета-фактуры* выставляются Исполнителем в российских рублях. Счет должен содержать наименование Работ и номер Договора. В счете-фактуре должны быть указаны номер и наименование Договора, а также вид выполненных Работ. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
    3. Документы, указанные в пункте 4.1.1 Договора, подписываются со стороны Исполнителя, скрепляются печатью Исполнителя и направляются Исполнителем по адресу:

414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д.10

Тел:(8512) 39-56-16Факс: (8512) 39-56-37

* + 1. Направление Исполнителем Заказчику документов, указанных в пункте 4.1.1 Договора, является сообщением Исполнителя о готовности к сдаче Работ по соответствующему Этапу Работ и возможности его приемки Заказчиком.
  1. Рассмотрение документов Заказчиком.
     1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 4.1.1 Договора, принимает выполненные Исполнителем Работы.
     2. Заказчик вправе не приступать к приемке выполненных Исполнителем Работ в случае, если Исполнитель не представил Заказчику в полном объеме документы, указанные в пункте 4.1.1 Договора, либо представил документы, оформленные с нарушениями требований Договора и/или действующего законодательства Российской Федерации. В таком случае Заказчик не считается уклоняющимся от приемки выполненных Исполнителем Работ либо нарушающим обязанность по приемке выполненных Работ.
     3. По результатам приемки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки Работ, либо мотивированный отказ от приемки Работ при наличии оснований для такого отказа, в том числе, в случаях наличия недостатков Работ или иных отступлений от Договора.
     4. Заказчик, принявший Работы без проверки, вправе ссылаться на любые недостатки Работ, в том числе те, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). О таких недостатках Заказчик извещает Исполнителя в разумный срок после их обнаружения.
     5. В случае если Заказчик не принимает выполненные Исполнителем Работы, Исполнитель не вправе продать результат Работ третьему лицу.
  2. Мотивированный отказ Заказчика от принятия выполненных Работ.
     1. Мотивированный отказ Заказчика от принятия выполненных Работ должен быть совершен в письменной форме и содержать указание на недостатки или иные отступления от Договора, которые явились основанием для отказа Заказчика от приемки Работ, а также сроки их устранения Исполнителем, либо на нарушения, допущенные Исполнителем при оформлении документов, указанных в пункте 4.1.1 Договора;
     2. Исполнитель обязан устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки и иные отступления от Договора, а также устранить нарушения, допущенные при оформлении документов, указанных в пункте 4.1.1 Договора, при условии, что устранение таких отступлений не выходит за пределы Технического задания и содержания Работ в целом, и повторно предъявить к приемке Заказчиком выполненные Исполнителем Работы.
     3. Повторная приемка Заказчиком выполненных Исполнителем Работ осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 Договора для приемки выполненных Исполнителем Работ.
     4. Стороны договорились, что Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные с нарушениями требований, установленных в Договоре.
  3. Расчеты Сторон.
     1. Расчеты за выполненные Работы осуществляются Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных Исполнителем счета и счета-фактуры в течение 45 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.
     2. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются в безналичном порядке.
     3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  4. Сверка расчетов.
     1. По инициативе любой из Сторон может быть проведена сверка расчетов по Договору.
     2. Сторона, являющаяся инициатором проведения сверки, направляет другой Стороне акт сверки, содержащий сведения об оборотах и остатках по состоянию на дату сверки. Акт сверки должен быть составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, подписан и скреплен печатью Стороны.
     3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Стороной акта сверки такая Сторона в случае отсутствия возражений по акту сверки подписывает его и направляет другой Стороне.
     4. В случае если у Стороны есть возражения по акту сверки, такая Сторона направляет другой Стороне акт сверки с указанием мотивированных письменных разногласий по акту.
     5. В течение 10 (десяти) рабочих дней Сторона, получившая акт сверки с разногласиями, обязана рассмотреть такие разногласия и направить другой Стороне акт сверки с указанием позиции в отношении разногласий.
  5. Налоги. Исполнитель настоящим подтверждает, что при определении цены Договора Исполнителем были приняты во внимание все подлежащие оплате налоги, и что цена Договора включает любые такие налоги.

1. ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   1. Права на информацию, документацию и иные материалы, не являющиеся объектами интеллектуальной деятельности.
      1. Исполнитель обязуется передать Заказчику информацию, документацию и иные материалы, в том числе, информацию и материалы, указанные в Календарном плане, которые получены, разработаны или созданы Исполнителем или его субисполнителями в связи с выполнением Работ по настоящему Договору (далее – «**Материалы**»).
      2. Моментом перехода прав на Материалы по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.
      3. Исполнитель не вправе без разрешения Заказчика использовать, распространять либо предоставлять третьим лицам доступ к Материалам, за исключением случаев использования Исполнителем Материалов в целях выполнения Работ по настоящему Договору.
   2. Права на объекты интеллектуальной деятельности.
      1. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительные права на любые объекты интеллектуальной деятельности, которые получены или созданы Исполнителем или его субисполнителями в связи с выполнением Работ по настоящему Договору (далее – «**Результаты интеллектуальной деятельности**»).
      2. Моментом перехода исключительных прав на Результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, совершенного по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Договору.
      3. Авторское вознаграждение Исполнителя за Результаты интеллектуальной деятельности входит в стоимость Работ по настоящему Договору.
      4. Исполнитель не вправе без разрешения Заказчика использовать, распространять либо предоставлять третьим лицам доступ к Результатам интеллектуальной деятельности, за исключением случаев использования Исполнителем Результатов интеллектуальной деятельности в целях выполнения Работ по настоящему Договору.
      5. Исполнитель обеспечивает безусловный отказ со стороны своих работников и работников своих субисполнителей от любых прав в отношении Результатов интеллектуальной деятельности, созданных Исполнителем или субисполнителями для целей исполнения настоящего Договора или полученных ими в ходе выполнения Работ. По требованию Заказчика Исполнитель обязан незамедлительно представить копии документов, подтверждающих отказ таких лиц от любых притязаний на Результаты интеллектуальной деятельности.
2. СРОК ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   1. Срок Договора. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. Приостановление выполнения Работ по требованию Заказчика.

Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение Работ, направив соответствующее уведомление Исполнителю. Такое уведомление может предусматривать как приостановление выполнения Работ на определенный срок, так и приостановление Работ до момента направления отдельного дополнительного уведомления Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

* + 1. В случае получения письменного уведомления Заказчика о приостановлении выполнения Работ Исполнитель обязуется незамедлительно приостановить выполнение Работ. Исполнитель также обязуется с даты приостановления и до даты возобновления выполнения Работ:

не нести каких-либо расходов или затрат, связанных с выполнением им Работ или исполнением любых иных своих обязательств, предусмотренных Договором; и

не заключать каких-либо соглашений с третьими лицами или иным образом не принимать на себя каких-либо обязательств для целей выполнения им Работ или исполнения иных своих обязательств по Договору

кроме как с предварительного письменного согласия Заказчика (в выдаче которого Заказчик вправе отказать по своему усмотрению).

* + 1. В случае приостановления выполнения Работ по требованию Заказчика срок выполнения Работ продлевается на период приостановления выполнения Работ.
    2. Приостановление Работ не является и не рассматривается в качестве просрочки кредитора.
  1. Отказ Заказчика от исполнения Договора.
     1. *Отсутствие разрешений*. В случае неполучения Исполнителем до начала выполнения Работ необходимых разрешений, включая, но не ограничиваясь, лицензии, согласования, экспертизы, необходимые Исполнителю для выполнения Работ по настоящему Договору, либо в случае прекращения действия разрешений или лицензий в период действия настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя приостановить выполнение Работ по настоящему Договору до получения таких документов и потребовать от Исполнителя возместить убытки, связанные с таким приостановлением. В случае если Исполнитель не получит необходимые для выполнения Работ разрешения в течение более чем 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о таком нарушении, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
     2. *Нарушение сроков*. В случае если Заказчиком установлено, что Исполнитель (i) своевременно не приступил к Работам, либо (ii) выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных в Календарном плане, либо (iii) выполняет Работы настолько медленно, что выполнение Работ в установленный Календарным планом срок становится явно невозможным, Заказчик вправе по своему выбору:

продлить сроки выполнения Работ с внесением соответствующих изменений в Календарный план посредством заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору;

в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора;

поручить выполнение Работ третьему лицу за счет Исполнителя по рыночным ценам и без согласования с Исполнителем сметы расходов, либо выполнить Работы своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков.

* + 1. *Качество Работ*. В случае если во время выполнения Исполнителем Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков Работ и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, либо поручить устранение недостатков Работ третьему лицу за счет Исполнителя по рыночным ценам и без согласования с Исполнителем сметы расходов либо устранить недостатки Работ своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков.
    2. *Неустранимые недостатки Результатов Работ*. В случае если недостатки результата Работ являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
    3. *Существенные нарушения*. В случае если Исполнитель существенно нарушает условия настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
    4. *Непредставление Информации*. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
    5. *Отказ от заключения соглашения о конфиденциальности*. В случае если Исполнитель откажется заключать соглашение о конфиденциальности либо не заключит соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подписанного экземпляра соглашения от Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
    6. *Расходы Исполнителя*. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.3, Заказчик не возмещает Исполнителю расходы, понесенные Исполнителем в связи с прекращением настоящего Договора.
  1. Отказ Заказчика от исполнения Договора, не обусловленный действиями Исполнителя.
     1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть общей стоимости Работ по Договору пропорционально части Работ, надлежащим образом выполненных Исполнителем до получения извещения об отказе Заказчика от настоящего Договора.
     2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по собственной инициативе Заказчик обязуется возместить Исполнителю обоснованные фактические понесенные и документально подтвержденные расходы Исполнителя, вызванные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между общей стоимостью Работ по Договору и суммой, ранее выплаченной Заказчиком Исполнителю за выполненные Работы.
     3. Требование Исполнителя об оплате фактических расходов должно быть мотивировано Исполнителем, подтверждено расчетом расходов Исполнителя с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Исполнителем расходы, в том числе, первичных документов.
     4. Копии всех документов, подтверждающих расходы Исполнителя, должны быть подписаны уполномоченным лицом Исполнителя с расшифровкой его подписи и указанием должности, скреплены печатью Исполнителя и содержать пометку «копия верна». В случае несоответствия представленных первичных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, либо их недостаточности для подтверждения понесенных расходов, Исполнитель обязуется заменить документы (предоставить дополнительные документы) по мотивированному требованию Заказчика.
  2. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков в случае неисполнения Заказчиком встречных обязанностей по настоящему Договору, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение таких обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   1. Нарушение сроков выполнения Работ. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных в Календарном плане Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки и возместить прямые убытки Заказчика в сумме не более стоимости Работ сверх неустойки. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности по выполнению Работ.
   2. Ненадлежащее качество Работ. В случаях если Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования Заказчиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
      1. безвозмездного устранения недостатков Работ в установленный Заказчиком срок;
      2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Работ;
      3. соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
      4. уменьшения стоимости соответствующих объемов Работ, качество которых не соответствует условиям настоящего Договора, на фиксированный размер 15% (пятнадцать процентов) от их стоимости, не предоставляя доказательств соразмерности.
   3. Неустойка при отказе Заказчика от Договора. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, и возместить убытки Заказчика в полной сумме сверх неустойки, в том числе упущенную выгоду.
   4. Риск случайной гибели результата Работ. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ. В случае если результаты Работ будут повреждены, разрушены, утеряны или украдены до момента передачи их Заказчику, Исполнитель должен будет за свой счет выполнить все действия, направленные на повторное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и передачу их результатов Заказчику. В случае если повторное выполнение Работ будет невозможным, и в этой связи Заказчик не получит результат Работ в полном объеме в установленный настоящим Договором срок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. В таком случае Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, и возместить убытки Заказчика в полной сумме сверх неустойки, в том числе упущенную выгоду.
   5. Риск случайной гибели имущества. В случае если Заказчик предоставил Исполнительу материалы, оборудование или другие вещи для целей выполнения Работ по настоящему Договору, риск случайной гибели или случайного повреждения такого имущества несет Исполнитель.
   6. Первичные документы и счета-фактуры. За несвоевременное представление Исполнителем Заказчику надлежащим образом оформленных первичных документов в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства, Заказчик вправе по каждому факту нарушения потребовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Заказчику неустойку в размере 1% (одного процента) от суммы несвоевременно представленного первичного документа. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности по представлению надлежащим образом оформленных первичных документов и счетов-фактур.
   7. Нарушение сроков оплаты. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты надлежащим образом выполненных Исполнителем Работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не оплаченных в срок Работ за каждый день просрочки.
   8. Нарушение порядка привлечения субисполнителями. В случае привлечения Исполнителем субисполнителей для выполнения Работ по настоящему Договору без предварительного согласия Заказчика в порядке, описанном в пункте 3.6. Договора, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Заказчику неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт привлечения субисполнителей без надлежащего согласования с Заказчиком, и по требованию Заказчика расторгнуть заключенный с таким субисполнителем договор.
   9. Косвенные убытки и упущенная выгода. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, не возмещает другой Стороне косвенные убытки и упущенную выгоду, которые могут возникнуть вследствие или в связи с выполнением Работ, независимо от причины их возникновения.
   10. Ограничение освобождения от ответственности. В случае если Исполнитель незамедлительно не уведомил Заказчика о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.3.7. настоящего Договора, Исполнитель не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание для освобождения Исполнителя от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
   11. Удержание результатов Работ. Стороны договорились об исключении действия статей 712, 359, 360 ГК РФ к отношениям по настоящему Договору. Исполнитель не имеет права удерживать результаты Работ, материалы или оборудование Заказчика или иное имущество Заказчика. В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязуется включить аналогичные условия в договоры с субисполнителями.
   12. Возможность применения штрафных санкций является правом Стороны, чьи права нарушены. Никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически. Право на получение неустойки (штрафа и/или пени) возникает у Стороны после того, как она выставит другой Стороне претензию с обоснованным расчетом суммы неустойки, а та признает ее, либо после вступления в законную силу решения суда о взыскании конкретной суммы неустойки.
2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   1. Обстоятельства непреодолимой силы.
      1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
      2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, находящиеся вне контроля Стороны и препятствующие Стороне исполнить свои обязательства по настоящему Договору, которые Сторона не могла разумно принять в расчет при заключении Договора и (или) не могла избежать, предотвратить или преодолеть такие обстоятельства или их последствия.
      3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Сторону от исполнения обязательств, обязанность по исполнению которых возникла до момента наступления таких обстоятельств.
   2. Принятие разумных мер. Сторона должна предпринять все разумные меры, а также обеспечить принятие таких разумных мер своими контрагентами, для того, чтобы предотвратить наступление обстоятельств непреодолимой силы, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной своих обязательств по Договору, а также предпринять все возможные меры для того, чтобы уменьшить эффект от действия обстоятельств и приложить все разумные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства по настоящему Договору. Принятие Стороной таких мер не должно влечь возникновение у Сторон дополнительных расходов либо увеличение стоимости настоящего Договора.
   3. Уведомление и представление доказательств.
      1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои обязательства по Договору, или для которой возникла вероятность такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о действии таких обстоятельств и предоставить, включая, но не ограничиваясь, информацию о характере и продолжительности действия таких обстоятельств, о предпринятых Стороной мерах по предотвращению наступления таких обстоятельств или их последствий, влиянии обстоятельств на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также иную имеющую значение информацию, в том числе, информацию о возможном ущербе имуществу Сторон, предоставленному для исполнения настоящего Договора, и мерах, которые могут быть предприняты Сторонами для обеспечения сохранности такого имущества.
      2. В возможно короткие сроки после даты наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои обязательства по Договору или для которой возникла вероятность такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, должна представить другой Стороне соответствующие доказательства, подтверждающие возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их влияние на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
   4. Порядок изменения и расторжения Договора.
      1. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) последовательных календарных дней, Стороны проводят переговоры, направленные на изменение условий настоящего Договора.
      2. В случае если по результатам переговоров Стороны не пришли к соглашению об изменении или расторжении Договора, любая Сторона вправе направить другой Стороне уведомление об отказе от настоящего Договора.
      3. В случае если настоящий Договор прекращается вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.4.2 настоящего Договора, Стороны справедливо распределяют расходы, понесенные ими в связи с исполнением Договора. В случае недостижения Сторонами соглашения о распределении таких расходов любая из Сторон вправе передать спор на разрешение суда в соответствии с пунктом 12 настоящего Договора.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   1. В целях Договора конфиденциальной информацией является информация, предоставленная одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Договора, в том числе, информация о производственной, технической, экономической, организационной и иной деятельности Стороны, сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, сведения, составляющие коммерческую тайну (далее – «**Конфиденциальная информация**»).
   2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
   3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
   4. Для целей Договора «**Разглашение Конфиденциальной информации**» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
   5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего пункта, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящим пунктом.
   6. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
   7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
   8. Информация о Заказчике, его деятельности, включая информацию о реализуемых Заказчиком проектах, информация о факте сотрудничества Исполнителя с Заказчиком по вопросам выполнения Работ, информация относительно исполнения условий Договора, хода выполнения Работ, а также аналогичная информация об аффилированных лицах Заказчика не может разглашаться, распространяться Исполнителем или размещаться на информационных ресурсах, включая информационные ресурсы Исполнителя, без получения предварительного согласия Заказчика, совершенного в письменной форме. Передача указанной информации аффилированным лицам Исполнителя допускается при наличии предварительного согласия Заказчика, совершенного в письменной форме, и при условии принятия на себя такими аффилированными лицами обязательств, аналогичных обязательствам Исполнителя, содержащимся в настоящем пункте.
4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или с иными неправомерными целями.
   2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
   4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону о таких нарушениях в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
  2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  3. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
  4. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя, обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

* 1. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
  2. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
  3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
  4. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению № 6 к настоящему Договору. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

1. УВЕДОМЛЕНИЯ
   1. Заявления, уведомления, извещения, требования, запросы и иные документы, связанные с исполнением Договора, (далее – «**Уведомление**») совершаются Стороной в письменной форме и могут быть переданы другой Стороне посредством использования электронных, телефонных, факсимильных и иных технических средств связи, позволяющих достоверно зафиксировать факт передачи и приема таких документов (далее – «**Технические средства связи**»), либо посредством вручения, либо нарочным, либо почтовым отправлением с описью вложения.
   2. Уведомления, направляемые Сторонами друг другу посредством использования Технических средств связи, должны содержать указание на контактное лицо Стороны, которой направляется Уведомление.
   3. Контактным лицом Заказчика является:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_

Электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Контактным лицом Исполнителя является:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. В случае если Уведомление было передано Стороной другой Стороне с использованием Технических средств связи, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки такого Уведомления Сторона должна направить другой Стороне оригинал Уведомления посредством вручения, либо нарочным, либо почтовым направлением с описью вложения с указанием наименования Стороны, ее адреса и контактного лица, указанного в пунктах 11.3. и 11.4. Договора.
  2. Уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в пункте 14 Договора, или по иным адресам, о которых Стороны уведомили друг друга в письменной форме.
  3. В случае изменения адресов или других реквизитов Сторона должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии такого уведомления сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты отправки – для курьерской почты (нарочным) и 15 (Пятнадцати) рабочих дней – для заказных писем.
  4. Любые изменения, за исключением случаев, указанных в п. 11.7., и дополнения настоящего Договора (в форме приложения или дополнительного соглашения) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

1. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   1. По всем иным вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Отношения Сторон по Договору регулируются российским правом.
   2. Все споры, противоречия, разногласия, возникающие из (или в связи) настоящего Договора стороны будут стремиться разрешить мирным путем, посредством направления претензий; срок ответа на претензию – 15 календарных дней с момента ее получения. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего Договора, передаются на разрешение в Арбитражный суд Астраханской области. Рассмотрение спора будет производиться в соответствие с нормами процессуального и гражданского права Российской Федерации.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   1. Настоящий Договор выражает полную договоренность между Сторонами и заменяет все предшествующие устные и письменные договоренности и соглашения Сторон в отношении его предмета и условий.
   2. Подписанием настоящего Договора Исполнитель подтверждает, что:

сделка совершена Исполнителем в соответствии с целями деятельности Исполнителя, указанными в учредительных документах Исполнителя;

на совершение сделки не требуется получения разрешения и (или) согласия третьих лиц, органов юридического лица, государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом или соглашением или существует по каким-либо иным основаниям, либо все такие разрешения и согласия были получены до заключения сделки;

у лица, совершающего сделку от имени Исполнителя, существуют все полномочия, необходимые для совершения сделки; такие полномочия не ограничены договором, учредительными документами Исполнителя или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при совершении сделки такое лицо не выходит за пределы указанных ограничений;

сделка совершается представителем/органом Исполнителя не в ущерб интересам Подрядчика, отсутствуют обстоятельства, которые свидетельствуют о сговоре либо об иных совместных действиях представителя/органа Исполнителя и Заказчика в ущерб интересам Исполнителя;

отсутствуют запреты либо ограничения на совершение сделки, в том числе, ограничения, установленные российским правом, судебные запреты либо запреты, наложенные в судебном или ином установленном законом порядке;

Исполнителю известны в полном объеме условия совершения сделки, ее природа, предмет сделки, необходимые для совершения сделки сведения о Заказчике, а также обстоятельства, в которых заключается сделка, в связи с чем Исполнитель не совершает сделку под влиянием заблуждения;

сделка совершается Исполнителем не под влиянием насилия, угрозы, обмана;

сделка не совершается на крайне невыгодных для Исполнителя условиях;

лицо, совершающее сделку от имени Исполнителя, не является недееспособным, не ограничено в дееспособности, способно понимать значение своих действий и руководить ими;

соблюдены все требования, условия и формальности, необходимые для совершения сделки.

* 1. Непредъявление любой из Сторон в какое-либо время требования о выполнении другой Стороной всех или отдельных условий настоящего Договора не может рассматриваться как отказ от таких условий.
  2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и имеющими юридическую силу в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
  3. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом. В случае недействительности отдельных положений Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора без учета его недействительных положений.
  4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план;

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки Работ.

Приложение № 4 – Расчет стоимости.

Приложение № 5 - Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Приложение № 6 – Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская нефтяная компания»  (ООО «Каспийская нефтяная компания») | **Исполнитель:** |
| Место нахождения/ почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10.  ОГРН 1023000830005  ИНН 3015053515 КПП 301501001  р/с № 40702810107490000109  Ростовский филиал ПАО Банка «ФК «Открытие»  К/с 30101810200000000270 в РКЦ АКСАЙ г.Аксай  БИК 046027270  Тел. (8512) 39-56-16 Факс (8512) 39-56-37  E-mail: [inbox@caspoil.com](mailto:inbox@caspoil.com)  Сайт: www.caspoil.com |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Заказчика:** | **От имени Исполнителя:** |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

напроведение работ по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря

**1. Обоснование проведения работ:**

ООО «Каспийская нефтяная компания» владеет понтоном - специальным плавучим основанием (СПО «Чилим»), Проект Р-5195, разработанный ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель» для размещения бурового оборудования при бурении скважин на мелководных участках Северного Каспия с глубиной моря от 2 до 10 метров.

В 2008г. с использованием СПО «Чилим» пробурена скважина №1 Западно-Ракушечная глубиной 1500 м. При этом в ходе строительства скважины выявлен ряд конструктивных недостатков при проектировании и изготовлении СПО «Чилим», которые в дальнейшем привели к невозможности использования СПО «Чилим» по прямому назначению.

**2. Цель проведения работ:**

Основной целью данной работы является проведение работ по определению возможности использования СПО «Чилим» по прямому назначению (согласно конструкторской и строительной документации) в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря.

**3. Применимые нормативно-правовые и технические акты:**

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться следующими документами (включая, но не ограничиваясь), далее по тексту «Свод нормативно- правовых и технических актов»:

1. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 от 21.07.1997 г.;
2. ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7 от 10.01.2002 г.;
3. ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» № 155 от 31.07.1998 г.;
4. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96 от 04.05.1999 г.;
5. ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» № 74 от 03.06.2006 г.;
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
7. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 г.; ФЗ «Об отходах производства и потребления» № 89 от 24.06.1998 г.;
8. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;
9. Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утв. постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 620;
10. Постановление Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» № 492 от 10.06.2013 г.;
11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» № 730 от 26.08.2013 г.;
12. Постановление Правительства РФ «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» № 263 от 10.03.1999 г.;
13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» № 536 от 26.06.2013 г.;
14. ФНиП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» (утв. [приказом](#sub_0) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 105 от 18.03.2014 г.);
15. ; ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. [приказом](#sub_0) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 101 от 12.03.2013 г.);
16. ФНиП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. [приказом](#sub_0)Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013 г.),
17. «Правил классификации и постройки морских судов»;
18. «Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ» Российского Морского Регистра Судоходства;
19. «Инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности».
20. Методические указания «Экспертиза промышленной безопасности буровых установок с целью продления срока безопасной эксплуатации» МУ 03-008006 (согласованы Ростехнадзором письмом от 23.06.2004 г. № 02-03-03/8);
21. Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 г. № 195 «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;
22. Общие авиационные требования к средствам обеспечения вертолетов на судах и приподнятых над водой платформах (ОАТ ГА-90), утвержденные Министерством гражданской авиации СССР, 1990 г.;

**4. Требования к Исполнителю:**

* 1. Наличие опыта работ непосредственно на плавучих взрывопожароопасных объектах, эксплуатируемых на континентальном шельфе РФ в области аудита, экспертизы промышленной безопасности плавучих буровых установок, технических устройств на плавучих буровых установках, по сопровождению получения лицензий Ростехнадзора (наличие не менее 3 исполненных договоров за период с 01.01.2012 г. по 30.06.2017 г.);
  2. Требования к трудовым ресурсам (возможно совмещение одним сотрудником указанного функционала):
     1. Наличие в штате аттестованного специалиста, имеющего опыт работ (участие не менее чем в 2 проектах за период с 01.01.2012 г. по 30.06.2017 г.) по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств (с правом расчета остаточного ресурса) в нефтяной и газовой промышленности (один человек);
     2. Наличие в штате организации эксперта высшей квалификации в области экспертизы промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (один человек);
     3. Опыт работы персонала Исполнителя (не менее трех человек) в области экспертизы промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности с объектами, эксплуатируемыми на континентальном шельфе РФ (участие не менее чем в 2 проектах за период с 01.01.2012 г. по 30.06.2017 г.).
  3. Наличие у организации допуска СРО на выполнение проектных работ при строительстве опасных производственных объектов (при необходимости возможно привлечение сторонней организации, имеющей допуск СРО по согласованию с Заказчиком);
  4. Наличие обновляемого фонда нормативно-технической документации в области промышленной безопасности;
  5. Наличие действующей системы управления качеством и промышленной безопасности.
  6. Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» или Обществом Группы ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а так же случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» или Обществом Группы ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий.

1. **Содержание работ:**

Проверка осуществляется на соответствие требованиям «Свод нормативно - правовых и технических актов» и включает проведение следующих мероприятий:

1. проверку соответствия СПО техническим требованиям Заказчика;
2. проверку проектно-технической документации СПО и оборудования, используемого на СПО, с перечнем основных проектных решений и изменений, внесённых в процессе работы, согласованных в установленном порядке;
3. проверку размещения на СПО технических устройств в соответствии с зонированием и классификацией пожаровзрывоопасных зон и зон спасения;
4. оценку комплектности технической, проектной и эксплуатационной документации, проверку ее соответствия техническим нормам и нормативно-правовым актам Ростехнадзора;
5. проверку и оценку документов, подтверждающих эксплуатационный срок службы оборудования на СПО;
6. оценку соответствия расположения оборудования, в т.ч. противопожарного, спасательного и элементов конструкции на СПО нормативным требованиям;
7. оценку используемых спасательных средств, их достаточность и мест их расположения;
8. проверку судовой части СПО;
9. оценку сбросов сточных, подсланевых и ливневых в водные объекты, в т.ч. возможность обеспечения «нулевого сброса» загрязняющих веществ в водный объект;
10. оценку возможности обеспечения «нулевого сброса» загрязняющих веществ в водный объект;
11. оценку систем забора воды из водных объектов, в т.ч. порядка их эксплуатации и характеристик;
12. оценку систем сбора и удаления отходов;
13. аудит источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
14. проверка наличия и срока действия санитарного свидетельства, классификационного свидетельства, международного мерительного свидетельства, судового свидетельства, свидетельства о соответствии оборудования и устройств судна требованиям Приложения V  к Международной конвенции по предотвращению загрязнения  с судов, свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы, свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, о предотвращении загрязнения сточными водами, судового плана по обращению с мусором, свидетельства о типовом испытании оборудования (при наличии).
15. Определение объема работ, необходимых для приведения СПО «Чилим» в соответствие с требованиями безопасности мореплавания и промышленной безопасности согласно требованиям РМРС.
16. Выдача рекомендаций по дальнейшему возможному использованию СПО «Чилим» в ином качестве, кроме как плавучее основание для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин.
17. **Требования к сдаче и оформлению отчетных материалов:**

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику Экспертное заключение, которое должно содержать выводы о возможности/невозможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря согласно действующим нормам и правилам, указанным в п.3 настоящего Технического задания.

При проведении проверки СПО «Чилим» на соответствие требованиям действующих норм и правил, Исполнитель указывает основания несоответствий со ссылкой на конкретный пункт соответствующего нормативного акта.

Заключение передается в 2 (двух) оригинальных печатных экземплярах и в электронной версии на CD-диске в форматах pdf и doc.

1. **Сроки проведения работ:**

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения работ: в течение 45 календарных дней с даты подписания договора. Указанный срок может быть уточнен по дополнительному соглашению Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Заказчика:** | **От имени Исполнителя:** |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

1. **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

на проведение работ по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование работ** | | **Сроки выполнения работ** | | | | | **Форма и вид отчетности** | **Стоимость Работ, руб.** |
| **начало** | | **окончание** | | |
| 1 | | Проведение работ по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря. | | *Дата подписания договора* | | *в течение 45 календарных дней с даты подписания договора* | | | Экспертное заключение в соответствии с Техническим заданием |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | |  |
| ***Информация об НДС*** | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | |
| **От имени Заказчика:** | | | | | | **От имени Исполнителя:** | | | | |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Приложение № 3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель** |  | **Заказчик** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ООО "Каспийская нефтяная компания" | | |
| Акт № \_\_\_\_\_ | | | | |
| сдачи-приемки Работ | | | | |
| По договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  | Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | |
| Наименование Работ: |  |  |  |  |
| **«Проведение работ по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря»** | | | | |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная Работа удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена.  По итогам Работ Исполнитель передал, а Заказчик принял следующие отчетные документы:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.... | | | | |
| Договорная цена по договору составляет | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Кроме того НДС 18% |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Всего с НДС 18%: |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
|  |  |  |  |  |
| Всего выполнено с начала Работ: |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Стоимость ранее выполненных Работ: | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Выполнено по настоящему акту: |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Кроме того НДС 18% |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Следует к получению по настоящему акту: | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Кроме того НДС 18% |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Всего с НДС 18% |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| От ИСПОЛНИТЕЛЯ акт подписал |  | От ЗАКАЗЧИКА акт подписал | |  |
| Должность |  | Должность | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Расшифровка подписи |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи | | |

**Форма утверждается:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Заказчика:** | **От имени Исполнителя:** |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Расчет стоимости**

проведения работ по определению возможности использования СПО «Чилим» в качестве плавучего основания для размещения на нем буровой установки с целью строительства скважин на мелководных участках Каспийского моря

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Заказчика:** | **От имени Исполнителя:** |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 5

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. )** | | | | |
| Наименование контрагента (ИНН и вид деятельности) | Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) | Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |
| Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. | | |  |
|  |  |  |  |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  | (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента) | |  |

**Форма утверждается:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Заказчика:** | **От имени Исполнителя:** |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 6

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**ФОРМА**

**подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных**

**и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных**

**начало формы**

(фирменный бланк контрагента)

**Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных**

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ООО «Каспийская нефтяная компания» (г.Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10) договора от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ООО «Каспийская нефтяная компания» (г.Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10) в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Каспийская нефтяная компания» (г.Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10), в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ООО «Каспийская нефтяная компания» (г.Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10), своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ООО «Каспийская нефтяная компания» (г.Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «Каспийская нефтяная компания» (г.Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 10) письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. (подпись) Должность, ФИО

**конец формы**

**Форма утверждается:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени Заказчика:** | **От имени Исполнителя:** |
| Генеральный директор  ООО «Каспийская нефтяная компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Левинтас | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |